Compte-rendu Find My Way
Cam Lien Kieu, Jesus Tovar, Daniel Del Villar, Antoine Gillet

Chronologie
Nous avons commencé par concevoir le schéma de la base de donnée. Nous avons opté pour 4 tables : Partie, Chemin, Lieu, Utilisateur.
Nous avons ensuite identifiés les routes dont on aurait besoin, puis avons commencé la réalisation du backend. Daniel à lui commencé la partie front-end avec Angular et l’api Google Maps pour la carte. Une fois les principales routes de l’API finie, Jesus et Daniel ont réalisé l’implémentation de l’API dans le frontend, et la mise en page de l’application. Cam Lien et Antoine ont programmé les routes pour la partie admin de l’application.
Daniel s’est ensuite occupé du style des pages, Jesus des animations, pendant que Cam-Lien et Antoine achevait les routes permettant de modifier, supprimer, ajouter un lieu, avec les formulaires HTML correspondants.
Pour finir nous avons remplis la base de données et tester notre application.
Nous avons réalisés toute les fonctionnalités minimales ainsi que l’extension qui ajoute un temps imparti pour trouver la destination finale.
Les bases pour l’extension permettant a un visiteurs de se connecter ont été posée, mais la fonctionnalité n’a pu être finie par manque de temps.

Problèmes rencontrés
Un conflit dans notre dépôt git nous a bloqué une majeur partie de la matinée de jeudi. Nous avons été obligé de recréer un dépôt git.
Un problème récurrent à été l’erreur No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Même après l’ajout d’un middleware permettant d’ajouter le header. Ce qui rend se problème singulier est le fait que seul Antoine a eu se problème, qui apparaissait de façon intermittente, bien qu’ayant le même code que le reste du groupe.

Ressenti du groupe
Dans l’ensemble, l’atelier s’est bien passé, le groupe avait une bonne communication et nous trouvons le rendu final relativement satisfaisant.